G M I N A    R Y M A N Ó W

ul. Mitkowskiego 14A, 38 - 480 Rymanów

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego

na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.:

„ Rozwój Gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie”

- współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata   2007 - 2013

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późniejszymi zmianami).

Rymanów, 17.05.2010

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne.

- Informacje o Zamawiającym i przedmiocie zamówienia.

Gmina Rymanów ogłosiła w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr 132966 - 2010;                  data zamieszczenia: 17.05.2010 oraz  na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Gminy przetarg nieograniczony na „Rozwój Gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie”.

Adres korespondencyjny Zamawiającego:

Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego 14 A

38-480 Rymanów

tel. (0-13) 4355006

fax. (0-13) 4355765

e- mail: przetargi@rymanow.pl

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez oferentów powyższego wymogu.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami i do udzielania wyjaśnień jest:

Marek PENAR    - Inspektor Referatu Inwestycji, Drogownictwa

i Gospodarki Przestrzennej UG Rymanów

tel. (0-13) 43 56627, fax (0-13) 4355765

e- mail: inw@rymanow.pl

Zgodnie z art. 8 pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera art. 11 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. Nr 126, poz. 1071), zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Opis procedury udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami..

Zamawiający do przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołał Komisję przetargową zgodnie z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Spośród złożonych ofert Komisja przetargowa wskaże ofertę najkorzystniejszą tj. taką, która zostanie dopuszczona do przetargu i uzyska największą ilość punktów w ocenianym kryterium opisanym w pkt. 19 niniejszej specyfikacji.

Umowa z oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie podpisana przez Zamawiającego w terminie i miejscu wskazanym w piśmie informującym o wyniku przetargu.

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji a zamawiający otrzymał go w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu  składania ofert.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozwój Gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie” w zakresie:

Pow.zabudowy – ok.1000m2, pow.użytkowa – ok. 1000 m2, kubatura – ok.8500m3,wysokość – ok.12m.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt wykonawczy.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Roboty należy wykonać siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac, pod warunkiem wskazania zakresu prac, zgodnie z załacznikiem nr 5 do oferty

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty wykonane przez podwykonawców

- Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że zastosowane do wykonania materiały odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym w postaci aprobat technicznych, deklaracji zgodności, atestów higienicznych itp.

- Wykonawca zamiast dokumentów określonych powyżej, może złożyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działania Wykonawcy z normami jakościowymi albo złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające swą siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem

- Części zamówienia i dopuszczenie oferty wariantowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Opis sposobu obliczenia ceny oraz określenie finansowania zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie przedmiaru robót i dodaje wartość podatku VAT. Wykonawca poda cenę oferty brutto, w tym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) dla przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia.  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysach ofertowych. Cenę podaje się w złotych polskich, liczbą i słownie.

Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w drodze przetargu nie podlega zmianom do końca okresu realizacji robót.

Wynagrodzenie netto oraz kwota podatku VAT mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji, a nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego - wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po przedstawieniu szczegółowej kalkulacji robót wg stawek określonych w ofercie przetargowej wraz z uzasadnieniem konieczności ich wykonania na podstawie odrębnej umowy.

Przedmiar robót dołączony do SIWZ jest dokumentem na podstawie którego Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy metodą uproszczoną.

Wykonawca obliczy cenę oferty wg. następujących zasad:

- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie: koszty zakupu i zysk

- ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych i zakresu robót opisanego w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A PRZYSZŁYM WYKONAWCĄ ZAMÓWIENIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W ZŁOTYCH POLSKICH. ZAMAWIAJĄCY  NIE  PRZEWIDUJE  ROZLICZEŃ  W  WALUTACH  OBCYCH.

- Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia  17 pażdziernika 2011 roku.

W uzasadnionych przypadkach przewiduje się zmianę terminu zakończenia zadania.

- Wadium przetargowe.

Zamawiający nie  żąda wniesienia wadium.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji nie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielanych już wyjaśnień – Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku

- Treść zapytań wraz z Wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ         i udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania potencjalnych wykonawców.

- Modyfikacje w dokumentacji przetargowej.

Tryb wprowadzania zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej.

Przedłużenie terminu składania ofert

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert przedłużyć termin ich składania o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający poinformuje o przedłożonym terminie składania ofert wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej i BZP

ROZDZIAŁ II.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT.

- Koszt sporządzenia oferty.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający może zwrócić się do oferentów o przedłużenie terminu związania o kolejne 30 dni. Oferent niespełniający tego żądania nie ponosi żadnych konsekwencji.

- Opis sposobu przygotowania ofert, język sporządzenia oferty.

A. OFERTA

- ofertę stanowi wypełniony formularz „OFERTA” z załączonymi wymaganymi oświadczeniami dokumentami

- ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki  do SIWZ

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ

B. FORMA OFERTY

- oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej

- treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę

- pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oferty oraz zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację

- oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco:

„Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie.”

-informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później niż niż w terminie składania  ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą:

„ NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i powinny być odrębna częścią niezłączoną z ofertą w sposób stały

C. PODPISY

- osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/wykonawców muszą podpisać: formularz Oferta, załączniki, miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany

- w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

D. FORMA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty złożone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału oraz notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.

E. ZMIANY. WYCOFANIE OFERTY.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny7 znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lu „ Wycofanie”.

13. Informacja o warunkach, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć oferenci, aby spełnić wymagane warunki.

A. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a/. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

B. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych w treści formularza OFERTA.

W celu potwierdzenia że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

- Aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

- Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek, na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawce niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dyspo-  nowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, zamawiający żąda:

4. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, o treści odpowiadającej załącznikowi na 4 do SIWZ

5. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do SIWZ. Zamawiający żąda przedstawienia pisemnego zobowiązania innych przedmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował

6. wykazu osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SIWZ, a także przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował

7. harmonogramu rzeczowo – finansowego dla całego zakresu rzeczowego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego wykonawcę, który wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda:

8. sprawozdania finansowego/bilansu oraz rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinia o badanym sprawozdaniu/ o badanym bilansie oraz rachunku zysków i strat, a w przypadku w wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - za ten okres

9. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

10. polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, albo, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt.4-8  ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, albo zaświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takiego zaświadczenia.

C. Konsorcjum wykonawców.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielanie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta wykonawców została wybrana – Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współprace tych wykonawców.

14. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty sporządzane ściśle według określonych wymagań należy składać na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy w Rymanowie

ul. Mitkowskiego 14 A

38-480 Rymanów

nie później niż do dnia 2 czerwca  2010 r. do godz. 9oo.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. poczta kurierska, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

ROZDZIAŁ III.

OTWARCIE I OCENA OFERT.

16. Otwarcie ofert.

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2010 r. o godz. 9oo w Urzędzie Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14 A – świetlica. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda  kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie:

- Imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) oferentów,

- Cen ofert.

- Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności.

Informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert odnotowywane zostaną w dokumentacji przetargowej. Informacje  powyższe przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. Otwarcie ofert jest jawne.

16a. Korekta ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

i niezwłocznie zawiadomi o tym   Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17. Powody odrzucenia oferty.

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18. Wykluczenie z postępowania.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu  osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

19. Sposób dokonania oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Kryteria oceny ofert:

cena ryczałtowa  -	100 %

2. Sposób oceniania ofert:

W kryterium "cena" zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny;

cena oferty z najniższą ceną

--------------------------------------------	--- x100 % x 100 = ilość punktów

cena oferty badanej

- Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie

mniej wg. powyższego wzoru.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie zastosowanego kryterium oceny ofert.

20. Ogłoszenie o wyborze oferty.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę Wykonawcy, siedzibę albo miejsce zameldowania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru

- nazwy i siedziby wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium ceny wraz z punktacją

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Powyższe informacje zamieści na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

21. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł przeznaczyć zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

c) jeżeli zostały złożone oferty cenowe o takiej samej cenie i na wezwanie Zamawiającego zostały złożone dodatkowe oferty o takiej samej cenie

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

e) jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie przewidziana została w ogłoszeniu o zamówieniu.

f) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania które dotyczy i obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 pzp.

23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy..

Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę – Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym:

- niż  5 dni, o ile Wykonawca potwierdzi faxem lub droga elektroniczną otrzymanie zawiadomienia

- niż 10 dni, w przypadku zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia

lub przed upływem ww. terminów, w przypadku gdy:

a) złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu

b) nie odrzucono żadnej oferty

c) nie wykluczono żadnego wykonawcy

Wzór umowy stanowi integralna część specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferty złożonej przez potencjalnego oferenta.

24. Protesty i odwołania.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

25. Wykaz załączników.

Zamawiający dostarcza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty,

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 pzp,

Załącznik nr 3 - Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego,

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień – doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 5 – Wykaz części zamówienia, których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 6 - Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 - Wykaz sprzętu

Załącznik nr 8 - Wzór formularza umowy

Załącznik nr 9 – Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 11 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 12 – Projekt wykonawczy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

została opracowana przez Komisję Przetargową.

Przewodniczący Komisji przetargowej:

Zatwierdził:

Rymanów,17.05.2010r.

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y

Nazwa Zamawiającego:	GMINA RYMANÓW

Oferent:

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Nr telefonu .......................................................................................................................................

- Nr. faxu: .............................................................................................................................................

- Adres e- mail: ....................................................................................................................................

- Nr konta  bankowego: ......................................................................................................................

- Uprawomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa:

.............................................................................................................................................

8 . Osoby do kontaktów:

.............................................................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

..........................................................................................................................................................

oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

wartość netto: .........................................................................

VAT ....... % ..........................................................................

wartość brutto: ..........................................................................

Słownie: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

cena jest podana w złotych polskich.

O ś w i a d c z e n i a  o f e r e n t a

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonego przez Zamawiającego w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej SIWZ.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminów ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeżeli przyznany zostanie nam kontrakt.

- Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym czasie.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

- siłami własnymi

siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do oferty

- Niniejszym oświadczamy, iż obejrzeliśmy teren budowy i obiekty, gdzie mają być wykonywane roboty.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 Prawa o zamówieniach publicznych.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu ofertowym: są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

- Do niniejszego „Formularza ofertowego dołączone są dokumenty, zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Załącznik nr 1 - formularz oferty, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji  wraz z kosztorysem ofertowym

Załącznik nr 2 - pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia   29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177),

Załącznik nr 3 - harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 4 -wykaz wykonanych zamówień – doświadczenie zawodowe + dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie

Załącznik nr 5 - wykaz części zamówienia, których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 6 - wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia + kserokopie uprawnień

Załącznik nr 7 - wykaz sprzętu

Załącznik nr 8 – parafowany wzór umowy,

Załącznik nr 9 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej

Załącznik nr 10 – Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Załącznik nr 11 – Aktualne zaświadczenie z ZUS

Załącznik nr 12 – sprawozdanie finansowe lu rachunek zysków i strat  za ostatnie 3 lata obrotowe

Załącznik nr 13 – informacja z banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy

Załącznik nr 14  – polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Data: ............................		 			…................................................								Podpis uprawnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2

.......................................................

(pieczęć oferenta)

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę Rymanów prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

oświadczamy, że:

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych, które mówi, że z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się:

-  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

-  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

-  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

-  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu  osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

-  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

-  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

-  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust 1 pkt. 1-3

-  wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć na wynik prowadzonego postępowania

Dnia ...................................			.............................................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 3

....................................................

pieczęć oferenta

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

| Lp. | Zakres robót | Zakres rzeczowy | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek hali – roboty ziemne, fundamenty, izolacje |  |  |  |  |
| 2. | Budynek hali – ściany konstrukcyjne, ścianki działowe |  |  |  |  |
| 3. | Budynek hali – dach, stropy podwieszane, izolacje termiczne |  |  |  |  |
| 4. | Budynek hali – schody, balkony wewn.i zewnętrzne |  |  |  |  |
| 5. | Budynek hali – podłoża i posadzki |  |  |  |  |
| 6. | Budynek hali – stolarka i ślusarka |  |  |  |  |
| 7. | Budynek hali – tynki, o0kładziny, malowanie |  |  |  |  |
| 8. | Budynek hali – elewacja i roboty zewnętrzne |  |  |  |  |
| 9. | Budynek hali – instalacja elektryczna |  |  |  |  |
| 10. | Budynek hali – instalacja wod-kan. |  |  |  |  |
| 11. | Budynek hali – instalacja grzewcza |  |  |  |  |
| 12. | Budynek hali – pozostałe roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 13. | Ukształtowanie terenu |  |  |  |  |
| 14 | Budowa ogrodzenia terenu |  |  |  |  |
| 15. | Budowa przyłączy |  |  |  |  |
| 16. | Budowa oświetlenia zewnętrznego |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

…..........................., dnia …..............			…....................................................    .                                                                                                                           							(podpis uprawnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4.

D O Ś W I A D C Z E N I E   Z A W O D O W E

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje)

Wykaz musi zawierać roboty budowlane o wartości minimum wartości przedmiotu zamówienia, poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie

| Lp. | Opis wykonanych robót | Wartość brutto wykonanych robót | Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową) | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……........…..dnia………………                                                       …...................................... …...........                                                                                                                                   								(podpis uprawnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 5

….....................................................                                                                                                                                         pieczęć oferenta

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM.

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM: |  |  |  |

….................................  dnia …..................                                 …...................................................

(podpisy osób uprawnionych do 								reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 6

…........................................

(pieczęć oferenta)

P O T E N C J A Ł    K A D R O W Y

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności.

Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.

....................................., dnia ........................               ................................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 7

WYKAZ  SPRZĘTU

.............................................

(pieczęć oferenta)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż obecnie reprezentowana przeze mnie firma dysponuje następującym w pełni sprawnym sprzętem:

| Opis sprzętu | Ilość | Rok produkcji |
| --- | --- | --- |

...................................... dnia ...............................                   	................................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 8

(wzór)

UMOWA Nr INW.342/  /2010

zawarta w dniu ......................................2010 roku w Rymanowie pomiędzy :

Gminą Rymanów  (NIP 684-23-77-352), reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Rymanów, z siedzibą w Rymanowie , ul. Mitkowskiego 14a, w osobie:

…...................................... - …...............................................

zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",

a  ..............................................................................

mającym swą siedzibę ................................................  - reprezentowanym przez :

1. -  .............................................

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą".

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zawarta została umowa następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.”Rozwój Gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie”, w zakresie: pow.zabudowy – ok.1000m2.,pow.użytkowa – ok.1000m2, kubatura – ok.8500m3, wysokość – ok.12m.

§2

Na przedmiot umowy określony w § l składa się zakres rzeczowy robót, który szczegółowo określają : projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  i oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§3

1. Ustala się następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie – po zawarciu umowy

- zakończenie – …............................ 2011r

Strony zastrzegają sobie możliwość wydłużenia terminu zakończenia zadania z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych

§4

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający sporządził, a Wykonawca pobrał formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierających między innymi istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one dla stron wiążące łącznie z niniejszą umową.

§ 5

1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy

w terminie do dnia .....................

3. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na tym terenie.

§ 6

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie : .....................................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm./.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ..............................

3. Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych.

2.Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczyć budowę oraz wykonać na swój koszt oznaczenie terenu budowy.

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji budowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

4.Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy do stanu poprzedniego w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Zamawiającego oraz organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą -Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. l powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót.

3. Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa.

§ 9

Strony postanawiają, że przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z ustalonym terminem wykonania i odebrany po wykonaniu zadania.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia kompleksowo siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa, zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami i przepisami.

- W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców za ich działania i zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

- Z chwilą wejścia podwykonawców na teren budowy, Wykonawca zobowiązany jest pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do wykonywanych przez nich robót.

§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w przetargu, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Ustalone w wyniku przetargu nieograniczonego wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi:

Netto: ….......................................

Podatek VAT: ….........................

Brutto: …..................................... , (słownie: …......................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................)

3.Wynagrodzenie netto oraz kwota podatku VAT, określone w ust. 2, mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

§12

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie jedną fakturą częściową wystawioną po zakończeniu i odbiorze części robót i  fakturą końcową, wystawiona po odbiorze końcowym robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Ustala się następujący termin płatności faktury - w terminie 14 dni, licząc od daty jej doręczenia wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

§13

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 i 2 niniejszej umowy. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz oddzielnym pismem skierowanym bezpośrednio do Zamawiającego za potwierdzeniem jego doręczenia.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym terminie Wykonawcę na piśmie.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

-jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

5. Z czynności odbioru końcowego strony spiszą protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

6. W przypadku nie rozpoczęcia odbioru przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 2 Wykonawca może powołać komisję i dokonać odbioru jednostronnego, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. O terminie takiego odbioru jednostronnego Wykonawca powiadamia Zamawiającego na piśmie przed jego rozpoczęciem.

7. Prawo jednostronnego odbioru i sporządzenie protokołu odbioru końcowego przysługuje również Zamawiającemu, jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w okresie o którym mowa w ust. 2 Wykonawca nie zgłosi się do czynności odbioru.

§14

l. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych , nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie  przekraczających  łącznie 50 % realizowanego zamówienia udzielonego niniejszą umową, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których  wykonanie stało się konieczne  na skutek sytuacji  niemożliwej wcześniej do przewidzenia , jeżeli  z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia  niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest  uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia Zamawiającego, udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu norm, standardów i parametrów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy. Podstawę dodatkowego zamówienia stanowił będzie protokół konieczności sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lat gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania obiektu Zamawiającemu jako należycie wykonanego.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania wszystkich elementów przedmiotu umowy.

3. Okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

4. Jeżeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowiązków w okresie gwarancji wymieni część rzeczy objętej przedmiotem umowy, termin gwarancji biegnie na nie na nowo od chwili przekazania ich Zamawiającemu.

§16

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego realizacji zamówienia z powodu:

l/ działania siły wyższej,

2/ z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§17

Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/ za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości  3,0 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki,

2/ za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości  3,0 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

3/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

§18

Strony zastrzegają prawo Zamawiającego do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§19

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a/ Zamawiający nie ureguluje na bieżąco obowiązku zapłaty faktur i mimo dodatkowych wezwań Wykonawcy zalega z zapłatą dłużej niż 30 dni po upływie terminu zapłaty, określonego w § 12 pkt. 3 niniejszej umowy.

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.

c/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie wznowił przez okres 4 tygodni mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

b/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie l miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

c/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

d/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

e/ Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i projektem budowlanym lub też

nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy.

f/ Wykonawca nie przestrzega harmonogramu robót bądź naliczy je z pominięciem harmonogramu bez ważnej obiektywnej przyczyny.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§20

W wypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.

Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona z winy której odstąpiła od umowy.

3. Wykonawca sporządzi wykaz pełnowartościowych materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót.

Jeżeli przerwanie robót nastąpiło z winy Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je.

4.Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, materiały i urządzenia stanowiące jego własność w terminie l-go miesiąca po dniu przerwania robót.

5.Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§21

Zakazuje się  istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział  możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§23

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron, tj. dla Zamawiającego i Wykonawcy.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata:

# Text boxes

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE