Załącznik nr 1do SIWZ

F O R M U L A R Z   O F E R TY

1. Zamawiający:

GMINA RYMANÓW

ul. Mitkowskiego 14A

38 - 480 Rymanów

2. Wykonawca:

Nazwa i adres ……………………………………………………………..……..……...

Nr  telefonu ......................................................................................................................

Nr faksu: ...........................................................................................................................

e-mail: …...............................................................................................................

Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium (jeśli dotyczy): …...............

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym........................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. ,,Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów – dz. o nr ewid. 2169, Łazy –

dz. o nr ewid. 2825/2 – etap III” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

.......................................................... zł brutto

Słownie:....................................................................................................................................

3.  Oświadczamy, że:

  - zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 02 października 2012 roku,

  - na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ,

  - akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ,

  - zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną załączoną do SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

  - akceptujemy wzór umowy przedstawiony przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

9)   podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części

zamówienia (jeśli dotyczy):

- ………………....

- ………………...

10)    tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania

stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:  (jeśli dotyczy):

a) ………………....

b)………………...

Data: ............................			     …………………………………………………       					            (Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów – dz. o nr ewid. 2169, Łazy – dz. o nr ewid. 2825/2 – etap III

Wykonawca:

Nazwa i adres ………………………………………………………….…………...

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że  spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp  tj.:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie

3. dysponujmy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

…...................... dnia ..........................

…………………….………..………………..                                                                                                                                   		                                                                (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów – dz. o nr ewid. 2169, Łazy – dz. o nr ewid. 2825/2 – etap III

Wykonawca:

Nazwa i adres ………………………………………………………….…………...

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Oświadczam, że wykonałem następujące roboty budowlane:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji | Nazwa Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) | Data zakończenia (dd/mm/rrrr) |  |

Wykaz musi jednoznacznie potwierdzać wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Zamawiającego  w pkt 7 ppkt 2.2) SIWZ . Wskazane roboty muszą być poparte dokumentami potwierdzającym, że  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

……........…..dnia………………

….....................…................................................                                                                                                                                   			                 		     (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów – dz. o nr ewid. 2169, Łazy – dz. o nr ewid. 2825/2 – etap III

Wykonawca:..............................................................................................................

Nazwa i adres ………………………………………………………….…………...

Informacja na temat osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

OŚWIADCZAM, ŻE:

Niżej wymienione osoby będą przewidziane do wykonania zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje Zawodowe | Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Należy wskazać podstawę do dysponowania osobą np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp. (gdy Wykonawca dysponuje osobą bezpośrednio) albo udostępnienie przez podmiot trzeci (gdy Wykonawca będzie dysponował osobą pośrednio, polegając na zasobach innych podmiotów). W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobą polegając na zasobach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Pzp (udostępnienie przez podmiot trzeci), zobowiązany jest udowodnić to przedstawiając dodatkowo w szczególności pisemne zobowiązanie (tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

....................................., dnia ........................

.......................................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów – dz. o nr ewid. 2169, Łazy – dz. o nr ewid. 2825/2 – etap III

Wykonawca:

Nazwa i adres ………………………………………………………….…………...

Oświadczenie potwierdzające, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia

Niniejszym oświadczam, że osoby wymienione w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

....................................., dnia ........................

.......................................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów – dz. o nr ewid. 2169, Łazy – dz. o nr ewid. 2825/2 – etap III

Wykonawca:

Nazwa i adres ………………………………………………………….…………...

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010,  Nr 113, poz. 759).

....................................., dnia ........................

...........................................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów – dz. o nr ewid. 2169, Łazy – dz. o nr ewid. 2825/2 – etap III

Wykonawca:

Nazwa i adres ………………………………………………………….…………...

Oświadczenie osoby fizycznej 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że w stosunku do mojej osoby, tj. Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

-   nie otwarto likwidacji,

-  nie ogłoszono upadłości (lub ogłoszono upadłość, lecz zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego) *.

....................................., dnia ........................

........................................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela   Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR

UMOWA NR INW-ZP.272.19.2012

zawarta w dniu ......................................2012 roku w Rymanowie pomiędzy :

Gminą Rymanów  z siedzibą w Rymanowie , ul. Mitkowskiego 14a, NIP 684-23-77-352,

reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Rymanów :

…...................................... - …...............................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy:

…………………………………

zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",

a  ..............................................................................

mającym swą siedzibę ................................................  - reprezentowanym przez:

............................................

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą".

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm), na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o numerze referencyjnym Zamawiającego INW-ZP.271.19.2012.

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych dla zadania  pn.: ,,Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów – dz. o nr ewid. 2169, Łazy – dz. o nr ewid. 2825/2 – etap III”

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami prawa, postanowieniami umowy i dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy zgodnie z § 19.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i nie zgłasza zastrzeżeń.

§ 2

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

a)  termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

b) termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż

do 02 października 2012 roku.

2. Jako termin realizacji przedmiotu umowy uważa się zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie ich do odbioru.

3. Termin ustalony w ust. 1b ulega zawieszeniu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji przedmiotu umowy aneksem do umowy.

§ 3

1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

3. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na tym terenie.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek i przestrzeganie przepisów bhp.

2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczyć budowę oraz wykonać na swój koszt oznaczenie terenu budowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które Wykonawca  lub Podwykonawcy wyrządzą Zamawiającemu lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom

Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w  art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa.

§ 6

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy silami własnymi lub zleci część robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi tj. podwykonawcy z określeniem zakresu robót oraz należnego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia, przy zachowaniu warunków określonych w art.6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się na piśmie do przesłanego projektu umowy z podwykonawcą w terminie 14 dni. W przypadku braku reakcji ze strony Zamawiającego, oznacza to zgodę dla Stron zawierających umowę.

2. Treść umów zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami nie może naruszać interesów Zamawiającego szczególnie w zakresie terminu wykonania umowy, ceny umownej za wykonanie przedmiotu umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, okresów rękojmi i gwarancji.

3. Wykonawca w umowie z podwykonawcą zobowiązany jest zastrzec, że w przypadku nieterminowej zapłaty należności lub jej części, podwykonawca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie 7 dni od upływu terminu płatności.

4. Zamawiający może odmówić zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą jeżeli:

- postanowienia umowy z podwykonawcą naruszają uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy;

- nie zawierają postanowień , o których mowa w niniejszym paragrafie umowy ;

- w stosunku do podwykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe lub układowe;

- Zamawiający powziął informację , iż stan majątkowy podwykonawcy może prowadzić do niezrealizowania powierzonego mu zakresu robót;

- w stosunku do podwykonawcy, który wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia publicznego lub wykonując je nienależycie , jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania .

5. Wykonawca przed wystawieniem Zamawiającemu faktury za wykonanie całości robót wykaże, poprzez złożenie stosownych dokumentów finansowych lub dokumentów zawierających oświadczenie podwykonawców, iż dokonał całkowitego i ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich roboty budowlane.

6. W przypadku braku dokumentów finansowych lub oświadczenia podwykonawców Zamawiający dokona zapłaty za wykonane przez podwykonawców roboty budowlane bezpośrednio podwykonawcom, obniżając o te kwoty wynagrodzenie Wykonawcy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania podwykonawców, dostawców i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji umowy, jak za działania i zaniechania własne.

8. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust.1 Zamawiający może po pisemnym zawiadomieniu, odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

.................................................zł brutto (słownie:…………………………………………)

2. W przypadku zmiany wysokości ustawowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy w części dotyczącej wysokości podatku VAT ulegnie odpowiedniej zmianie.

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 ma charakter ryczałtowy i niezmienny do czasu (terminu) wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 7 ust.1 niniejszej umowy tj. …………..zł (słownie: ………………………)  w formie……………….

2. Zamawiający zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia  i stwierdzenia przez Zamawiającego należytego i zgodnego z umową  wykonania robót.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 9

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty budowlane nastąpi po zakończeniu robót na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Zamawiającego na podstawie spisanego protokołu odbioru robót.

2. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

3. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§  10

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,

instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane

stosownymi przepisami,

4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika

robót),

6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 11

1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego sprawował będzie upoważniony pracownik Urzędu Gminy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy  w osobie.........................................................

3. Wykonawca oświadcza, że w/w osoba posiada wymagane uprawnienia oraz posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

4. Zmiana Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę w przypadku, gdy kwalifikacje zawodowe proponowanego kandydata będą takie same lub wyższe niż osoby wymienionej w wykazie załączonym do oferty.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji jakości i 12 miesięcy rękojmi

za wady na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady

obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na

skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

4. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości część

rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości biegnie na nie na nowo od chwili przekazania ich Zamawiającemu.

5. Dokument gwarancyjny, stanowiący załącznik do umowy, Wykonawca dołączy do

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 13

      - Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w § 2 ust.1 b)

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego.

2. Strony postanawiają że Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku :

1) opóźnienia  w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia upływu terminu wyznaczonego na zakończenie czynności odbioru,

2) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych

lub odszkodowań z wierzytelności Wykonawcy określonych w końcowej fakturze.

4. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody,

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych

w Kodeksie cywilnym.

§ 14

1. Strony ustalają, że w zakresie nie uregulowanym w § 13 umowy obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu cywilnego.

2. Odszkodowanie będzie obejmować straty, które poszkodowany poniósł oraz utracone korzyści.

§ 15

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) Zamawiający nie ureguluje obowiązku zapłaty faktury i mimo dodatkowych wezwań Wykonawcy zalega z zapłatą dłużej niż 30 dni po upływie terminu zapłaty, określonego w

§ 9 ust. 3 niniejszej umowy.

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż nie będzie w stanie realizować swoich

obowiązków wynikających z umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie wznowił przez okres 2 tygodni mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

e) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16

W wypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona z winy której odstąpiła od umowy.

3. Wykonawca sporządzi wykaz pełnowartościowych materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót.

Jeżeli przerwanie robót nastąpiło z winy Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, materiały i urządzenia stanowiące jego własność w terminie 1-go miesiąca po dniu przerwania robót.

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§ 17

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U z 2010 r., Nr 113 poz.759 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd według siedziby Zamawiającego.

§ 19

1. Integralną część umowy stanowią:

a) SIWZ,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Dokumentacja techniczna.

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla  Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA:

Kontrasygnata: