# Załącznik Nr 8

# do Uchwały Nr XI/129/04

# z dnia 23 stycznia 2004 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, których jednostką organizacyjną realizującą programy jest

Urząd Gminy w Rymanowie

dane w tys. złotych

| Lp | Nazwa programu i cel | Zadanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Wydatki | Źródła finansowania | Środki finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz gospodarka ściekowa Celem jest – zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody oraz ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami | w tym: rozpoczęcie budowy kanalizacji w Ladzinie kanalizacja w Milczy kanalizacja sanitarna Wróblik Szlachecki i Wróblik Królewski | 2003-2007 2003-2004 2005-2007 2004-2006 | 9.285 1.848 3.110 4.300 | 1.848 1.848 | 2.700 400 2.300 | 2.000 2.000 | - budżet gminy -„Sapard” -„Sapard” - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy | 928 920 920 928 | 2.700 400 2.300 | 2.000 2.000 |
| 2 | Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz ich oświetlenie Celem jest- unowocześnienie sieci dróg gminnych | w tym: droga w Klimkówce przez wieś usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź | 2001-2006 2004-2004 2001-2004 | 1.282 329 953 | 514 329 185 |  |  | -„Sapard” - budżet gminy -„Sapard” - budżet gminy - budżet gminy | 164 350 164 165 185 |  |  |
| 3 | Budowa i modernizacja obiektów szkolnych Celem jest – dostosowanie obiektów szkolnych do obecnych wymogów oświatowych | w tym: rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Posadzie Górnej budowa sali gimnastycznej w Klimkówce rozpoczęcie budowy szkoły w Rymanowie | 2002-2008 2002-2006 2004-2007 2003-2008 | 6.000 2.000 1.000 3.000 | 1.550 470 1.080 | 2.850 500 450 1.900 | 430 130 300 | - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy | 1.550 470 1.080 | 2.850 500 450 1.900 | 430 130 300 |