# Załącznik Nr 2

# do uchwały Nr VII/71/03

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, których jednostką organizacyjną realizującą programy jest Urząd Gminy w Rymanowie

dane w tys. złotych

| Lp | Nazwa programu i cel | Zadanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Wydatki | Źródła finansowania | Środki finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 |  | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz gospodarka ściekowa Celem jest - zaspokojenie potrzeb miesz-kańców w zakresie dostarczania wody oraz ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami | w tym : sieć wodociągowa w Rymanowie Zdroju rozpoczęcie budowy kanalizacji w Króliku Polskim zakończenie kanalizacji w Klimkówce rozpoczęcie budowy kanalizacji w Ladzinie kanalizacja w Milczy kanalizacja Rymanów ul.Zielona i Wola kanalizacja sanitarna Wróblik Szlachecki i Wróblik Królewski kanalizacja ul.Kasztanowa w Rymanowie Zdroju - kanalizacja sanitarna w Rymanowie - kanalizacja sanitarna ul. Słoneczny Stok w Rymanowi Zdroju | 2000-2006 2003-2003 2003-2003 2000-2003 2003-2004 2005-2006 2001-2003 2004-2006 2003-2003 2003-2003 2003-2003 | 15.275 120 2.500 4.934 1.848 3.110 206 2.327 80 100 50 | 3.250 120 2.500 80 250 70 80 100 50 | 4.048 1.848 2.200 | 2.700 400 2.300 | - budżet gminy -budżet państwa -„Sapard” - GFOŚiGW - budżet gminy - dotacja budżet państwa -„Sapard” - budżet gminy - budżet gminy -„Sapard” - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy - GFOŚr. i GW | 1/455 45 1.700 50 75 45 1.700 800 80 250 70 80 100 50 | 3.128 920 920 928 2.200 | 2.700 400 2.300 |
| 2 | Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz ich oświetlenie Celem jest- unowocześnienie sieci dróg gminnych | w tym: droga w Klimkówce-osiedle droga w Klimkówce przez wieś usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego modernizacja dróg gminnych droga gminna nr 1138/2 w Sieniawie | 2000-2006 2003-2003 2004-2004 2001-2004 2000-2005 2000-2005 2004-2004 | 5.625 500 329 953 657 2.000 1.186 | 1.401 500 256 100 545 | 2.015 329 100 150 250 1.186 | 1.000 200 800 | -„Sapard” - budżet gminy -budżet państwa -„Sapard” - budżet gminy -„Sapard” - budżet gminy - budżet gminy -budżet państwa - budżet gminy - budżet gminy -„Sapard” - budżet gminy | 250 1.101 50 250 250 206 50 100 545 | 754 1.261 164 165 100 150 250 590 596 | 1.000 200 800 |
| 3 | Budowa i modernizacja obiektów szkolnych Celem jest – dostosowanie obiektów szkolnych do obecnych wymogów oświatowych | w tym: termorenowacja dachu w szkole w Sieniawie rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Posadzie Górnej budowa sali gimnastycznej w Klimkówce adaptacja ośrodka na Szkołę Podstawową w Puławach adaptacja Szkoły w Głębokiem na salę gimnastyczną remont szkoły w Milczy rozpoczęcie budowy szkoły w Rymanowie zakończenie budowy szkoły we Wróbliku Szlacheckim | 2000-2008 2003-2003 2002-2006 2004-2007 2003-2003 2003-2003 2003-2003 2003-2008 2000-2003 | 9.020 50 2.000 1.000 300 70 100 3.000 2.500 | 1.800 50 400 300 70 100 780 100 | 1.900 600 300 1.000 | 2.550 500 150 1.900 | - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy | 1.800 50 400 300 70 100 780 100 | 1.900 600 300 1.000 | 2.550 500 150 1.900 |
| 4. | Modernizacja obiektów służby zdrowia Celem jest – zaspokojenie potrzeb mieszkańców do służby zdrowia | w tym: budynek ośrodka zdrowia we Wróbliku Szlacheckim zakończenie adaptacji budynku „Poziomek” w Rymanowie Zdroju | 2000-2005 2003-2005 2000-2003 | 514 288 226 | 168 88 80 | 100 100 | 100 100 | - budżet gminy - budżet gminy - budżet gminy | 168 88 80 | 100 100 | 100 100 |